Le 28/01/2026

Travaux rue de Navrin

Madame Monsieur,

Les travaux de requalification de la rue de Navrin ont débuté il y a maintenant trois mois et demi. Après une trêve hivernale de trois semaines, ils entrent aujourd’hui dans leur dernière phase.

Nous savons que ce chantier a été contraignant et parfois difficile à vivre au quotidien. La configuration de la rue, avec peu d’accès vers d’autres voies, a renforcé ces désagréments, et nous sommes pleinement conscients de l’impact que cela a pu avoir sur vos déplacements. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension depuis le début des travaux.

Nous souhaitons vous informer que la phase finale du chantier sera impactante en matière de circulation. Jusqu’à présent, les travaux avançaient progressivement du nord vers le sud et concernait essentiellement les riverains habitants au droit des travaux. Désormais, et suite au rabotage de la voirie réalisé le mardi 27 janvier, des interventions ponctuelles auront lieu entre la rue Claude Debussy et le boulevard Victor Hugo afin de préparer l’application des enrobés de la chaussée, prévue le 9 février, sous réserve des conditions météorologiques.

Le jour de la pose des enrobés, la circulation sur la rue de Navrin sera totalement interrompue à partir de 8h30. Nous vous remercions par avance d’anticiper la sortie de vos véhicules le matin du 9 février et vous prions de nous excuser pour cette contrainte temporaire. La réouverture de la voirie est prévue au cours de la journée, de manière progressive. À défaut, selon l’avancement du chantier, une partie de la rue pourrait être rouverte le lendemain dans la matinée.

Enfin, l’entreprise de paysagement interviendra courant février pour le modelage des terres et la plantation des végétaux, marquant ainsi l’achèvement de ce chantier et l’amélioration durable du cadre de vie de la rue.

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question et vous remercions encore pour votre compréhension.

Orléans Métropole - Pôle territorial Sud-Ouest

pole-sud-ouest@orleans-metropole.fr